Powodem sporządzenia planu jest zaspokojenie oczekiwań wieczystego użytkownika gruntu i właściciela budynku - Spółdzielni Mieszkaniowej.

Podstawowym celem niniejszego planu zarządzania jest przedstawienie możliwości rozwojowych analizowanej nieruchomości, a tym samym pokazanie możliwości generowania większych przychodów i wzrostu wartości nieruchomości.

Propozycje inwestowania w obiekt będący przedmiotem tworzonego planu będą zmierzać do uzyskania maksymalnych korzyści jakie obiekt może przynieść w warunkach kreowanych przez rynek.

Celem głównym inwestowania jest czerpanie z nieruchomości jak największych korzyści przy koniecznych wydatkach związanych z posiadaniem rzeczonej nieruchomości.

Zważywszy na charakterystykę położenia budynku na obrzeżach dzielnicy przemysłowej miasta w niedalekiej okolicy powstającego odcinka Drogi Tranzytowej, jednak w osiedlu stanowiącym enklawę zieleni w pobliżu powstającego właśnie kompleksu sportowo-rekreacyjnego i położonego na niewielkim wzniesieniu osiedla domków jednorodzinnych, opisywana nieruchomość będzie cieszyła się popytem na rynku mieszkaniowym, a także stanie się atrakcyjna w aspekcie prowadzenia działalności gospodarczej np. placówki handlowo-usługowej.

Biorąc pod uwagę nie najgorszy stan techniczny budynku osiągnięcie zamierzonego celu nie będzie wymagało zbyt dużych środków użytych dla uzyskania możliwości przynoszenia dochodów, co w przypadku Spółdzielni Mieszkaniowej ma zasadnicze znaczenie dla zamieszkałych członków.

Przyjęto następujące opcje remontu obiektu:

* Utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym. Drobne prace

konserwacyjno-remontowe oraz wymagane przepisami Prawa Budowlanego

przeglądy, utrzymujące jedynie stan techniczny obiektu finansowane z

wpływów od najemców. Remont nie przewiduje żadnych zmian

konstrukcyjnych. Zamierzonym celem w tym wariancie jest pozyskanie przez

właściciela maksymalnych korzyści z wykorzystania części wspólnej oraz

utrzymanie budynku w dobrym stanie technicznym przy minimalizacji

kosztów zarządu.

* Przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych. Remont, który

przewiduje przeprowadzenie prac finansowanych przez właściciela z

własnych  środków.

Efektem prac będzie obiekt o podwyższonym standardzie.

Zamierzonym w tym wariancie celem jest pozyskanie przez właściciela

maksymalnych korzyści z komercjalizacji powierzchni najmu.

Wariant ten zakłada przeznaczenie zwolnionego w drodze eksmisji mieszkania

na parterze na lokal handlowo-usługowy wynajem po cenach

rynkowych, a także przygotowanie dodatkowych powierzchni najmu

możliwych do  wykorzystania w przyszłości np. powierzchni użytkowych

piwnic około 70 m2, podniesienie estetyki budynku poprzez likwidację

konstrukcji betonowych nad wejściami do klatek schodowych, wykorzystanie

elewacji budynku pod bilboardy reklamowe, odnowienie ścian w klatkach

schodowych, remont pokrycia dachowego, wymianę drzwi wejściowych.

Zaproponowane rozwiązania są realne fizycznie i ekonomicznie.

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI

2.1.Podstawy prawne zarządzania nieruchomościami.

Podstawą prawną opracowywanego planu zarządzania, jak i w samym procesie zarządzania jest:

ustawa z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U nr 115 poz. 741

ustawa z dn. 24.06.1994 r. o własności lokali Dz. U nr 85 poz. 388

ustawa z dn. 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze

oraz inne przepisy towarzyszące zarządcy przy realizacji celów:

ustawa z dn. 02.07.1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych

ustawa z dn. 23.04.1964 r. kodeks cywilny

ustawa z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości

ustawa z dn. 19.12.1980 r. o zobowiązaniach podatkowych

ustawa z dn. 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

ustawa z dn. 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi

Skarbu Państwa

ustawa z dn. 06.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

ustawa z dn. 07.07.1994 r. prawo budowlane

ustawa z dn. 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw

2.2. Stan prawny nieruchomości

Nieruchomość zabudowana zapisana jest w Księdze Wieczystej nr 6574 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie. Według danych ewidencji gruntów - nieruchomość w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej "Komunalnik".

Według Księgi Wieczystej nr 4324:

- dział I : działki nr 2248/15, nr 896/114, nr 968/14 o łącznej powierzchni 4.251

m2, numer bieżący nieruchomości - 1, położone w Chorzowie Batorym przy

ul. Granicznej

sposób wykorzystania - teren budowlany.

- dział II : właściciel Skarb Państwa, w zarządzie i użytkowaniu Spółdzielni

Mieszkaniowej "Komunalnik", prawo własności wpisane dn. 09.01.1996 r.

- dział III i IV : wolne od wpisów.

W budynku zlokalizowanych jest 40 lokali mieszkalnych rozmieszczonych po 10 w 4 klatkach schodowych. 25 lokali zajmowanych jest na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, 11 na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,  1 lokal stanowi pustostan po przeprowadzonej eksmisji, 3 lokale zajmowane są bez tytułu prawnego

Nieruchomość nie ma obciążonej hipoteki.

2.3. Lokalizacja ogólna.

Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Chorzowa, przy ul. Brzozowej. Usytuowana jest na obrzeżu osiedla Kaliny III. Jest to osiedle wolnostojących, typowych  budynków wielkopłytowych z końca lat siedemdziesiątych. Zabudowa średniowysoka, budynki jedno

i wielosegmentowe.

Osiedle zagospodarowane - usługi, zieleń, parkingi urządzenia terenu. Poprzez teren nieruchomości przebiega granica administracyjna miasta Chorzowa i miasta Świętochłowic.

Od strony Świętochłowic osiedle domków jednorodzinnych.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość znajduje się w obrębie jednostki strukturalnej "G", w zespole 8 MW, o powierzchni 9,6 ha, opisanej jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o wysokiej intensywności. Przewiduje się uzupełnienie usług podstawowych zespołu oraz projektuje realizację zespołu handlowo - usługowego i przedszkola.

Według planu osiedle w dobrym stanie technicznym.

Z terenem działek od strony Świętochłowic sąsiaduje obszar przeznaczony na drogę tranzytową (oznaczony w planie 10 KGt 2/2 o pow. 2,8 ha). Jest to tzw. Trasa Poznańska na granicy Chorzowa i Świętochłowic.

Zabudowę stanowi trzysegmentowy, wielorodzinny blok mieszkalny. Budynek wolnostojący, pięciokondygnacyjny, segmenty przesunięte względem siebie.

Działka nie posiada ogrodzenia, granice częściowo wyznaczone trwałymi punktami. Część terenu przyległa do budynku od strony zachodniej zagospodarowana na przydomowe ogródki.

Teren uzbrojony, kanalizacja deszczowa i sanitarna, woda, gaz, zasilanie elektryczne, telekomunikacja. Ogrzewanie z sieci zewnętrznej c.o. Teren zagospodarowany, asfaltobetonowe chodniki, trawniki oraz w/w ogródki.

Podłoże budowlane stanowią przewarstwione grunty rodzime gliniaste i piaszczyste o małej i średniej wytrzymałości, woda gruntowa nie występuje.

Teren działek podlegał wpływom eksploatacji górniczej o parametrach III kat. (opinia OUG Katowice L.dz. 15/614/74 z dn. 09.09.1974 r) Brak aktualnych danych dotyczących wpływów górniczych.

2.4. Lokalizacja szczegółowa

Budynek zwrócony jest szczytami do ulic Granicznej i Kaliny, a tyłem do

ul. Granicznej, która przy południowym szczycie budynku skręca w prawo.

Położony jest około 100m od strzeżonego parkingu, 50 m od kompleksu garaży, 70 m od przystanku autobusowego linii 632,165, 201, 974.

2.5. Opis techniczny budynku

Pięciokondygnacyjny, wolnostojący budynek, podzielony dylatacjami na trzy segmenty. Zrealizowany w uprzemysłowionej technologii W-70/SG. Piwnice wykonane indywidualnie w postaci skrzyni monolitycznej z uwagi na występujące wpływy górnicze. Kondygnacje nadziemne prefabrykowane, systemowe. Dach płaski, stropodach wentylowany (rozwiązanie systemowe).

Wszystkie kondygnacje nadziemne mieszkalne. W piwnicach pomieszczenia techniczne oraz pomocnicze: komórki, pomieszczenia. na wózki, rowery i pralnie. W całym budynku jest 40 mieszkań typu M-3 i M-4 o powierzchni odpowiednio 45,95 m2-15 szt, 59,36 m2-15 szt, 50,91 m2-5szt, 55,20 m2-5szt.

- nr. inwentarzowy  		16000300189 - 0

- przeznaczenie użytkowe:	budynek mieszkalny

- rok budowy			1979

-remonty kapitalne, przebudowy

modernizacje			brak pełnych danych, docieplenie części ścian 						szczytowych od wewnątrz i całości z 							zewnątrz,

wymiana grzejników, opomiarowanie sieci c.o

remont stolarki okiennej klatek schodowych.

- rodzaj zabudowy			wolnostojący, wielosegmentowy blok

mieszkalny

- liczba kondygnacji 		5

- podpiwniczenie			całkowite

- powierzchnia zabudowy		586 m2

- powierzchnia użytkowa 		2.172 m2

- kubatura budynku		9.874 m3

Opis techniczny elementów budynku:

- fundamenty

Ławy żelbetowe na chudym betonie, skotwione przekątniowo —ciągami na wpływy górnicze.

- ściany konstrukcyjne

Ściany piwnic żelbetowe monolityczne grub. 25 cm. Nadziemie prefabrykowane, ściany betonowe, systemowe W-70/SG. Ściany zewnętrzne warstwowe typu ZWO oraz typu ZWS. Ścianki loggiowe lekkie typu ES.

-ścianki działowe

Murowane z cegły dziurawki i cegły pełnej w piwnicach. Na kondygnacjach mieszkalnych ścianki gipsowe i z cegły dziurawki.

- przewody wentylacyjne, spalinowe i kominy

Prefabrykowane z systemowych elementów betonowych.

-stropy

Kanałowe z prefabrykowanych, systemowych płyt stropowych.

-schody

Prefabrykowane, żelbetowe, płytowe-systemowe

- stropodach

Stropodach wentylowany, ocieplany, płyty dachowe betonowe na ściankach ażurowych (rozwiązanie systemowe). Dach płaski ze spadkami do wewnątrz. Pokrycie 2 x papa na lepiku.

- okna i drzwi

Stolarka typowa. Okna dwuszybowe rozkręcane. Drzwi płytowe w ościeżnicach stalowych. W klatkach ślusarka  stalowa typowa, okna szklone pojedynczo.

- posadzki i podłogi

W piwnicach posadzki cementowe. W mieszkaniu podłogi z wykładziny PCW. Na klatkach schodowych lastryko wylewane.

- tynki wewnętrzne i malowania

Przecierki na ścianach i sufitach. Malowania farbą klejową, emulsyjną, tapety, lamperie olejne.

- wykończenie zewnętrzne

Systemowe wykończenie prefabrykatów ściany typu ZWO wykończone fakturą z witromozajki, ściany szczytowe budynku ocieplone.

- izolacje

Izolacje typowe, przewidziane w systemie. Ściany piwnic izolowane abizolem

-inne

Balustrady stalowe, typowe. Armatura i przybory sanitarne, standardowe.

- instalacje

instalacja elektryczna oświetleniowa , telefoniczna i azart

instalacja wodociągowa z rur stalowych ocynkowanych. Kanalizacja z rur żeliwnych

instalacja gazowa z rur czarnych. Piony w szachtach instalacyjnych.

Główny zawór wyprowadzony na zewnątrz.

instalacja c.o. dwururowa, grawitacyjna, grzejniki żeliwne i blaszane.

wentylacja grawitacyjna. kanały zbiorcze w prefabrykowanych kształtkach betonowych.

Obliczenie zużycia technicznego budynku

Zużycie techniczne budynków ustala się ze wzoru:

Sz = Ai x Szi/100

Ai - % udziału danego elementu w koszcie budowy obiektu

Szi - zniszczenie danego elementu w %

Tabela nr. 1

lp.	element budynku	         Ai	               Szi	       Ai x Szi/100

1.roboty ziemne i fundamenty	10,46	10	1,05

ściany piwnic strop nad piwnicami

2. ściany nadziemia i ścianki działowe	26,72	30	8,02

3. Stropy i schody	13,28	10	1,3	4.  dach	4,35	15	0,65

5. stolarka i ślusarka	9,97	50	4,94

6. podłogi	7,05	50	3,53

7. tynki wewnętrzne i malowania	6,11	50	3,06

8. elewacje i roboty zewnętrzne	1,27	60	0,76

9. instalacja wodociągowa	1,10	70	0,77

10. armatura sanitarna	3,70	70	2,59

11. kanalizacja                                                         1,45                40           0,58

12. instalacja gazowa	5,53	40	2,21

13. instalacja c.o.	4,76	50	2,38

14. instalacja elektryczna	4,25	40	1,70

100		33,57 %

Przyjęto zużycie budynku 34%

2.5. Charakterystyka techniczna i funkcjonalna budynku

1. Opis lokalu mieszkalnego o pow. użytk. 45,95 m2.

W opisywanym budynku znajduje się 15 lokali o tejże powierzchni, rozmieszczonych po 1 na każdej z kondygnacji w  klatkach schodowych nr 76,78,80.

Każdy z lokali o tej powierzchni składa się z:

Kuchnia		9,20 m2

Łazienka z WC	6,15 m2

I pokój	        11,00 m2

II pokój               13,40 m2

przedpokój  		6,20 m2

Wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, energię, gaz.

2. Opis lokalu o pow. 59,36 m2

W opisywanym budynku znajduje się 15 lokali o tejże powierzchni, rozmieszczonych po 1 na każdej z kondygnacji w  klatkach schodowych

nr 76,78,80.

Każdy z lokali o tej powierzchni składa się z:

Kuchnia		9,10 m2

Łazienka z WC	7,20 m2

I pokój	        10,80 m2

II pokój	        11,20 m2

III pokój	        13,35 m2

przedpokój		7,71 m2

Wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, energię, gaz.

3. Opis lokalu o pow. 50,91 m2

W opisywanym budynku znajduje się 5 lokali o tejże powierzchni, rozmieszczonych po 1 na każdej z kondygnacji w  klatce schodowej nr 74

Każdy z lokali o tej powierzchni składa się z:

Kuchnia		9,45 m2

Łazienka z WC  	6,21 m2

I pokój	        11,20 m2

II pokój               14,80 m2

przedpokój		9,25 m2

Wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, energię, gaz.

4. Opis lokalu o pow. 55,20 m 2

W opisywanym budynku znajduje się 5 lokali o tejże powierzchni, rozmieszczonych po 1 na każdej z kondygnacji w  klatce schodowej nr 74

Każdy z lokali o tej powierzchni składa się z:

Kuchnia		 9,20 m2

Łazienka z WC	 6,80 m2

I pokój	         10,20 m2

II pokój	           9,60 m2

III pokój               13,20 m2

przedpokój              6,20 m2

Wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, energię, gaz.

2.7. Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna znajduje się w siedzibie zarządcy.

W skład jej wchodzą:

Karta ewidencyjna budynku

Książka obiektu budowlanego

Dokumentacja projektowa

2.8. Określenie potrzeb remontowych oraz ich kosztów

W wyniku oceny stanu technicznego budynku oraz po analizie finansowej proponuje się następujący zakres prac konserwacyjno-remontowych, niezbędnych do dalszego korzystania z nieruchomości i jej utrzymania w stanie nie pogorszonym (tabela 3). Ceny scalone przyjęto z Biuletynu cen robót budowlano-remontowych SEKOCENBUDU oraz Biuletynu cen regionalnych w budownictwie SEKOCENBUDU w III kwartale 2000 r.

Zestawienie niezbędnych prac potrzebnych dla dalszego korzystania z nieruchomości

tabela nr 2.

W tabeli nr. 3 przedstawiono zakres prac remontowo-modernizacyjnych, które będą miały wpływ na podniesienie standardu nieruchomości. Rozszerzenie frontu prac pozwoli na poprawę stanu technicznego budynku. Jednocześnie pozwoli na podniesienie standardu całej nieruchomości. Pozwoli na rozważenie opcji komercyjnego wykorzystania części wspólnych budynku w przyszłości.

tabela nr 3.

W przypadku realizacji wyżej wymienionych przedsięwzięć kosztami obciążona zostanie Spółdzielnia Mieszkaniowa.

2.9. Zarządzanie nieruchomością

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Komunalnik" w Chorzowie wpisana jest do Rejestru Spółdzielni pod nr RS 980 przez Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy w Katowicach.

Trzyosobowy Zarząd Spółdzielni zarządza 40 budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 34.932,45 m2, są to budynki mieszkalne o zróżnicowanej architekturze i wieku, usytuowane w czterech miastach aglomeracji śląskiej.

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz, do jego kompetencji należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub statucie dla innych organów, szczegółowy zakres kompetencji Zarządu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Spółdzielnia posiada własną brygadę remontową do przeprowadzania bieżących remontów i konserwacji, większe roboty zlecane są na zewnątrz.

Usługi dozorcowskie i sprzątanie prowadzone są w części zasobów we własnym zakresie, a w części zlecane profesjonalnym firmom.

Spółdzielnia zatrudnia 17 pracowników administracyjno-biurowych i 15 pracowników fizycznych, obsługujących budynki administrowane we własnym zakresie.

Zakres obowiązków wszystkich pracowników jest jasno określony, a ich zadania nie powielają się wzajemnie.

Pracownicy przechodzą szkolenia z zakresu gospodarowania nieruchomościami.

Sposób raportowania i ewidencji jest uporządkowany, prowadzona jest analityka kosztowa, co ułatwia sprawność zarządzania.

2. 10. Podsumowanie i wnioski.

Przedmiotowa nieruchomość to budynek mieszkalny, wolnostojący, pięciokondygnacyjny, położony w sąsiedztwie podobnej zabudowy mieszkaniowej na peryferiach miasta Chorzowa.

W budynku tym planuje się przeznaczenie pod działalność gospodarczą dwóch lokali, w tym jeden zaadaptowany z mieszkania na parterze, a drugi w pomieszczeniach piwnic.

Budynek jest w raczej dobrym stanie technicznym, w celu trzymania go w stanie niepogorszonym wystarczy malowanie klatek schodowych, remont fragmentu poszycia dachowego, malowanie stolarki okiennej na klatkach schodowych i malowanie drzwi wejściowych oraz bieżące konserwacje i naprawy.

III. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

3. 1.  Zasięg i trendy na rynku nieruchomości

Przedmiotową nieruchomość należy analizować w odniesieniu do trendów rynku lokalnego.

W związku z powyższym szczegółowej analizie poddano sąsiedztwo nieruchomości oraz nieruchomości podobnych z podziałem na nieruchomości lokalowe i użytkowe.

3. 2.  Klienci, ich potrzeby i preferencje

Rozpatrywana dzielnica pełni funkcję mieszkalno-handlową. Jest ona zamieszkana przez ludzi żyjących na przeciętnym poziomie. Z prowadzonego wywiadu środowiskowego wynika, że znaczna część mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym, stąd też trafionym będzie pomysł przeznaczenia uzyskanych w drodze remontu powierzchni najmu na gabinet lekarski i laboratorium medyczne.

Większość okolicznych budynków to budownictwo spółdzielcze bąd« zakładowe z wyjątkiem osiedla domków jednorodzinnych, które zamieszkują ludzie zamożni będący ich właścicielami.

Najemcy lokali użytkowych zwracać będą uwagę niewątpliwie na :

- węzeł sanitarny

- funkcjonalny rozkład najmowanych pomieszczeń

- oszczędność energii (budynek jest opomiarowany, podzielniki kosztów c.o.)

- dobry stan techniczny budynku

- dostępność komunikacyjną

- sprawny zarząd nieruchomością

3.3. Analiza sąsiedztwa i nieruchomości  konkurencyjnych

Analizowany obiekt położony jest na obrzeżach miasta Chorzowa. Jest to nieruchomość zabudowana budynkiem o funkcji mieszkalnej.

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią podobne bloki mieszkalne oraz pawilony

handlowo-usługowe, budynek prywatnej piekarni-ciastkarni, osiedle zabudowy jednorodzinnej.

W pawilonach usytuowane są sklepy spożywcze, apteka, fryzjer, art. chemiczne,

piekarnia nie prowadzi na miejscu sprzedaży, odsyłając swoje wyroby do sklepów firmowych.

Bloki mieszkalne administrowane są przez Chorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową, Gminę oraz Administrację Huty Batory, domki jednorodzinne są własnością ich mieszkańców.

Standard lokali użytkowych jest przeciętny, budynki wzniesione w podobnej technologii jak opisywany.

W okolicy nie stwierdzono pustostanów zarówno wśród lokali użytkowych jak i mieszkalnych.

Ze względu na realizowaną inwestycję budowy autostrady jak i z powodu łatwej dostępności komunikacyjnej, atrakcyjnego usytuowania wśród zieleni i w pobliżu kompleksu rekreacyjno-sportowego, można zakładać popyt na powierzchnię najmu zarówno mieszkań jak i lokali, warunkiem koniecznym dla dalszego rozwoju jest przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych zakładanych w II wariancie, a także przeznaczanie kolejnych zwalnianych mieszkań do sprzedaży lub najmu na warunkach rynkowych.

3.4. Analiza porównywalnych nieruchomości

W rozdziale tym przedstawiono wyniki analizy lokali porównywalnych pod względem funkcji i lokalizacji z przedmiotowymi lokalami przy założeniu dwóch wariantów (standardów) stanu techniczno-użytkowego tych lokali tj. tymczasowego (niskiego) i rozwojowego (komfortowego).

W drugim wariancie pełna porównywalność w stosunku do analizowanych obiektów będzie spełniona tylko w sytuacji, gdy zrealizowany zostanie w nich pełny zakres robót remontowo- modernizacyjnych.

Zestawienie stawek eksploatacji dla lokali mieszkalnych o standardzie i lokalizacji podobnej do opisywanego obiektu

tabela 4.

Jak wynika z powyższej tabeli średni czynsz najmu lokali mieszkalnych o podobnym standardzie i na zbliżonych warunkach jak w opisywanym obiekcie kształtuje się na poziomie 2,94 zł/m2.

Zestawienie porównywalnych stawek czynszowych za najem lokali handlowych o niskim standardzie

tabela 5.

Jak wynika z powyższej tabeli średni czynsz najmu za lokal użytkowy w podobnym do istniejącego aktualnie standardzie wyniesie około 24 zł/m2 + koszty.

Zestawienie porównywalnych stawek czynszowych za najem lokali handlowych o wysokim standardzie

tabela 6.

Jak wynika z przedstawionej tabeli średni czynsz najmu za  lokal użytkowy o wysokim standardzie kształtuje się na poziomie 50 zł/m2.

3.5.  Podsumowanie i wnioski

Jak wynika z przedstawionej analizy za lokal użytkowy o podniesionym standardzie można uzyskać ponad dwukrotnie wyższy czynsz niż w przypadku lokali w złym stanie technicznym.

Zainwestowanie w analizowany obiekt ma uzasadnienie ekonomiczne.

Przeznaczenie zwolnionych powierzchni na lokal użytkowy oraz wykorzystanie na ten sam cel powierzchni piwnic, pozwoli uzyskać dodatkowe dochody znacznie większe niż z tytułu czynszu za najem mieszkania.

IV. BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA

4.1. Analiza wpływów i wydatków

W stanie istniejącym z rozpatrywanym obiektem związane są następujące rodzaje

wpływów:

- opłaty eksploatacyjne od członków Spółdzielni i najemców

mieszkań (zgodnie z art. 26 b Ustawy o najmie lokali i dodatkach

mieszkaniowych)

- opłaty z tytułu czynszu zgodnie z art. 18 wyżej cytowanej ustawy w

wys. 200 % czynszu od osób zajmujących mieszkania bez tytułu prawnego

- opłaty eksploatacyjne od wykluczonych członków

spółdzielni, podwyższone o 50% zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej.

Plan gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej na lata 1998-2000

tabela 7.

W kolejnej tabeli przedstawiono budżet operacyjny  dla opisywanej nieruchomości za lata 1998-1999.

Obrazuje on wpływy z nieruchomości oraz koszty związane z tą nieruchomością.

Budżet operacyjny (roczny) za lata 1998-2000

tabela 8.

Jak wynika z powyższej analizy nieruchomość w kolejnych latach wykazywała zróżnicowany wynik ekonomiczny, ustalenie budżety dla jednego budynku jest stosunkowo trudne, biorąc pod uwagę specyfikę działania Spółdzielni Mieszkaniowej gdzie rozlicza się ogół posiadanych zasobów.

Jednakże przy założeniu, że nadwyżka z 2000 r. przeznaczona będzie na wykonanie remontu w przedmiotowym budynku, można przyjąć, że wykonanie wariantu II sfinansowane będzie z tychże środków i wpłynie na polepszenie ogólnej sytuacji finansowej Spółdzielni.

4.2. Oszacowanie wartości nieruchomości w stanie istniejącym

4.2.1. Budynek mieszkalny

WYCENA KOSZTÓW ODTWORZENIA METODĄ

ZAGENEROWANYCH ELEMENTÓW

tabela 9.

Zużycie niematerialne

Budynek o średnim, poprawnym, standardowym układzie funkcjonalnym mieszkań.

Z uwagi na realizowaną budowę drogi tranzytowej w najbliższym sąsiedztwie, należy liczyć się z wystąpieniem uciążliwości - hałas, spaliny.

Bieżąca wartość techniczna

współczynniki zwiększające:

dodatek za roboty drobne i zanikające  		+ 1,0 %

dodatek za organizację procesu inwestycyjnego	+ 5,0%

Wartość budynku:

Wbx = 2.398.714,41 x 1,01x1,05x(1,0-0,34) = 1.678.932,18 zł

Wartość handlowa

Współczynniki:

u - urbanizacyjny: 1,20

s - strefowy: 1,00

korygujące:

- z tytułu walorów położenia

odległość od obiektów handlowych

administracyjnych, kulturowych:			- 0,05

- uciążliwość sąsiedztwa					- 0,15

(trasa tranzytowa)

razem			- 0,20

Wbh=  1.678.932,18 zł (1,20 x 1,00-0,20) = 1.678.932,18 zł

4.2.2. Przyłącza i sieci

Długości przyłączy i średnice przyjęto wg mapy zasadniczej z uzbrojeniem terenu.

W przypadku przyłącza wody i gazu średnice wg przyłącza w piwnicach.

2.1. Przyłącza kanalizacji

Średnica:			o 200 mm

Długość:			     63,0 mb

Średnica 			o 250 mm

Długość			     20,8 mb

Średnica			o 150 mm

Długość			     10,5 mb

Rok budowy:		1979

WYCENA KOSZTÓW ODTWORZENIA METODĄ ZAGENEROWANYCH ELEMENTÓW

tabela 10.

Kanalizacja sprawna. Około 5 lat temu dokonano naprawy uszkodzonego przyłącza.

Stopień zużycia technicznego określono szacunkowo uwzględniając dotychczasowy czas użytkowania oraz fakt występowania wpływów górniczych.

Przyjęto Sz = 25%

Bieżąca wartość techniczna:

Wbx = 19.227,55 x (1,0-0,25) = 14.420,66 zł

2.2. Przyłącza wody.

Średnica:		o 100 mm

Długość:  		     3,0 mb

Średnica:		o 80 mm

Długość:                   24,5 mb

Rok budowy 1979

WYCENA KOSZTÓW ODTWORZENIA METODĄ WSKAŹNIKOWĄ

tabela 11.

Przyłącze sprawne. Stopień zużycia technicznego określono podobnie jak dla kanalizacji deszczowej - przyjęto : Sz = 25%

Bieżąca wartość techniczna

Wbx = 4.371,51 x (1,0-0,25) = 3.278,63 zł

2.3. Przyłącza gazowe

Średnica: 		o 80 mm

Długość:		   28 mb

Rok budowy 1979

WYCENA KOSZTÓW ODTWORZENIA METODĄ WSKAŹNIKOWĄ

tabela 12.

Przyłącza z rur czarnych, sprawne.

Stopień zużycia technicznego określono uwzględniając dotychczasowy czas użytkowania. Przyjęto: Sz = 25%

Bieżąca wartość techniczna:

Wbx = 2.943,41 x (1,0-0,25) = 2.207,56 zł

2.4.  Razem przyłącza

Wbx = 14.420,66 + 3.278,63 + 2.207,56 = 19.906,85 zł

3. URZĄDZENIA TERENU

-Nawierzchnie z asfaltobetonu 		~ 142,0 m2

Z uwagi na brak w terenie trwałych oznaczeń granic, wielkość powierzchni chodników ustalono w oparciu o plan zagospodarowania.

Przebieg i kształt chodników na planie odpowiada sytuacji w terenie. Powierzchnie chodników odkształcone, fragmenty zerwane. Stopień zużycia technicznego przyjęto Sz = 50%.

WYCENA KOSZTÓW ODTWORZENIA METODĄ WSKAŹNIKOWĄ

tabela nr. 13

Bieżąca wartość techniczna

Wbx = 6.888,44 x (1,0-0,50) = 5.166,33 zł

4. DZIAŁKI

Działki w kształcie nieregularnych trapezów. Łącznie działki tworzą teren zbliżony do prostokąta. Działki wyceniono łącznie.

Działki mają swobodny dostęp zarówno z ulicy jak i od strony terenu osiedla.

Poprzez teren działek przebiegają sieci miejskie wody, gazu, kanalizacji, sieci osiedlowej c.o., kable elektryczne nn.

Uzbrojenie: woda, gaz, sieć c.o., kanalizacja sanitarna i deszczowa, inst. elektryczna podłączone do sieci miejskich.

Notowania cen sprzedaży działek budowlanych w ostatnim okresie kształtowały się na poziomie średnio 110 zł/m2.

Współczynniki korygujące:

- dobra dostępność :			+0,20

- warunki geologiczno -górnicze:        	-0,10

razem:				+0,10

E =  -0,05% z uwagi na wielkość działek znacznie przewyższającą przeciętną   		powierzchnię potrzebną dla tego typu budynku.

Wartość 1 m2 wynosi:

Wg = 110 x (1,0 + 0,10) x 0,95 = 114,95 zł/m2

Wartość działek:

Wd = 114,95 x  3 151 = 362.207,45 zł

Wartość prawa użytkowania wieczystego:

W = 0,25 x 362.207,45 = 90.551,86 zł

III. ZESTAWIENIE WARTOŚCI SZACOWANIA

1. Budynek				1.678.932,18 zł

2. Przyłącza				     19.906,85 zł

3. Chodniki				       5.166,33 zł

4. Działka użytk. wieczyste              90.551,86 zł

Razem:      			1.794.557,22 zł

W zaokrągleniu     		1.794.600,00 zł

V. ANALIZA STRATEGICZNA

5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości

Przy analizie strategicznej wzięte zostały pod uwagę mocne i słabe strony nieruchomości (warunki wewnętrzne) oraz szanse i zagrożenia (warunki zewnętrzne).

Warunki wewnętrzne są to warunki wynikające z samej nieruchomości, natomiast warunki zewnętrzne to warunki otoczenia czyli polityki państwa, trendy w gospodarce, trendy na rynku nieruchomości itp.

Wyniki analizy przedstawione zostały w tabeli:

WYNIKI ANALIZY CZYNNIKÓW STRATEGICZNYCH

tabela nr. 14.

czynnik		 mocne strony			słabe strony

strategiczny

lokalizacja		- bliskość drogi tranzytowej	- położenie na obrzeżach

to jednocześnie szansa		  miasta

rozwoju handlu i usług		- uciążliwości wynikające

- sąsiedztwo terenów 		   z bliskości drogi

zielonych				   tranzytowej

stan techniczny	- dość poprawny stan		- przemarzania elewacji

techniczny budynku		  ścian prefabrykowanych

- opomiarowana sieć c.o.

- ocieplone elewacje ścian

szczytowych

dostępność		- różnorodność możliwości

komunikacyjna	  korzystania z komunikacji

miejskiej

- bliskość parkingów

- perspektywa drogi

tranzytowej

możliwości		- utworzenie dodatkowych	- ograniczone możliwości

rozwoju		   powierzchni najmu		   zmiany sposobu

- możliwość dodatkowych 	   użytkowania

pożytków z reklamy

zarządzanie  		- dość sprawny system

zarządzania w SM

Uwarunkowania 	Szanse				Zagrożenia

bardziej wnikliwe zbadanie	zmiany gustów klientów

rynku, celem pozyskania 		zaostrzająca się konkurencja

dodatkowych wpływów		wzrost obciążeń podatki,

podatek katastralny,

koszty energii, c.o. itp.

5.2. Określenie wariantów postępowania

WARIANT I

Wariant ten polega na pozostawieniu nieruchomości w jej stanie istniejącym i przeprowadzeniu tylko niezbędnych prac konserwacyjno-remontowych.

Głównym celem zarządzania jest utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym, minimalizacja kosztów zarządzania nieruchomością wspólną.

W wariancie tym zakłada się przeprowadzenie niezbędnych prac konserwacyjno-remontowych celem utrzymania stanu nieruchomości przynajmniej na poziomie, który odpowiada aktualnym przepisom budowlanym.

WARIANT II

Wariant ten polega na przeprowadzeniu prac remontowo-modernizacyjnych zmierzających do podniesienia standardu nieruchomości.

Docelowym stanem ma być uzyskanie zwiększonej powierzchni do najmu na prawach rynkowych, poprzez adaptację zwolnionego w drodze eksmisji mieszkania na lokal użytkowy oraz adaptacja na ten sam cel piwnic.

Głównym celem zarządzania w tym wariancie jest komercjalizacja powierzchni najmu, zmiana struktury najemców, uzyskanie jak najwyższych okresowych dochodów z nieruchomości, a także wzrost wartości nieruchomości.

Prace remontowe będą wykonywane w I kwartale 2001 r. i sfinansowane ze środków własnych Spółdzielni Mieszkaniowej.

VI. ANALIZA PRZYJĘTYCH WARIANTÓW ROZWIĄZAŃ

6.1. Ustalenie stopy dyskonta

Badanie kosztów kapitału i poziomu ryzyka pozwala na ustalenie stopy dyskonta.

Zakładany na rok 2000 poziom inflacji kształtuje się na poziomie 9%

Kształtowanie się podstawowych stóp procentowych przedstawiono w tabeli poniżej:

tabela nr. 15.

Do obliczeń przyjęto średnią arytmetyczną oprocentowania z 09.2000 r. dla lokat długoterminowych i bonów skarbowych.

(15,13% + 17,31% + 20,63%) : 3 = 17,69%     	rd = 17,69%

ri = 9%

stopę inflacji przyjęto na poziomie 9%

można obliczyć stopę dyskonta z zależności:

rk = rb x ro dla ro = rr x ri

gdzie

1 + 0,1769

rb = 1 + 0,09           -  1 = 0,07972       przyjęto 8%

rr - ryzyko inwestowania, waga 1,2; 1,5; lub 2,0 w zależności od użytego kapitału

ri - ryzyko indywidualne, waga 1,1; waga 1,3; waga 1,5

przyjęto rynkowe ryzyko inwestowania rr = 1,2

ryzyko indywidualne:

- perspektywy rozwoju sektora lub branży = 1,3 (średnie ryzyko)

- prawdopodobieństwo napotkania barier popytu = 1,5 (duże ryzyko)

- konkurencja = 1,5 (duże ryzyko)

ri = (1,3 + 1,5 + 1,5) / 3 = 1,43

Wysokość stopy dyskonta

r d = 8,0 % x 1,2  x 1,43 = 13,73 %

6.2. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów

Założenia finansowe na okres 2001-2003    Wariant I

przychody z opłat				10% wzrostu

eksploatacyjnych

koszty zarządu

i napraw bieżących			20% wzrostu

koszty mediów				20% wzrostu

BUDŻET OPERACYJNY NA LATA 2001-2003 WARIANT I

tabela nr. 16.

Jak widać z powyższej tabeli dla opisywanej nieruchomości przewiduje się nadwyżkę na przychodów nad kosztami na poziomie około 30 tyś zł rocznie.

W prognozie tej nie uwzględnia się możliwości wystąpienia awarii czy innych zdarzeń losowych wymagających dodatkowych nakładów finansowych.

Należy również uwzględnić fakt, że ww nieruchomość jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie rozliczany jest ogół posiadanych budynków, które pochłaniają w ogólnym rozliczeniu wypracowaną na przedmiotowej nieruchomości nadwyżkę.

Planowane w ramach wariantu II prace remontowo-modernizacyjne, mogące przynieść dodatkowe przychody, zdają się być w pełni uzasadnione zwłaszcza gdy przyjęte zostanie założenie, że na ich sfinansowanie zaplanuje się przeznaczenie nadwyżki wypracowanej w 2000 r.

Oszacowanie wartości nieruchomości w stanie docelowym na koniec prognozy 2003 r.

Po przeprowadzeniu analizy lokalnego rynku i uwzględnieniu wzrostu popytu na ewentualnie zwalniane lokale mieszkalne przyjęto, że:

- ceny lokali będą wzrastały w latach 2001-2003 średnio 15 % rocznie.

wartość nieruchomości w stanie istniejącym		1.794.600,00 zł

/listopad 2000 r./

Współczynnik wzrostu cen w latach 2001-2003		1,52

koniec 2001 r.	1,00 x 1,15 = 1,150

koniec 2002 r.	1,15 x 1,15 = 1,320

koniec 2003 r.	1,32 x 1,15 = 1,520

przewidywalna wartość nieruchomości  na koniec 2003 r.

1.794.600,00 zł x 1,52 =  2.727.792,00 zł

tabela nr 17

Przepływy pieniężne - Cash flow dla wariantu I

tabela nr 18

WARIANT II

Założenia finansowe na lata 2001-2003

przychody z lokali użytkowych 121,01 x (49,25 x 10%) = 6.555,72 zł / miesięcznie

przychody z opłat eksploatacyjnych	10% wzrostu

wpływy z reklam				10% wzrostu

koszty zarządu				20% rocznie

koszty mediów				20% rocznie

BUDŻET OPERACYJNY NA LATA 2001-2003 DLA WARIANTU II

tabela nr 19

Oszacowanie wartości nieruchomości w stanie docelowym na koniec okresu prognozy 2003 r.

Z dotychczas wyliczone wartości nieruchomości wyłączono wartość jednego mieszkania, które zaadaptowane zostanie na lokal użytkowy.

Po przeprowadzeniu analizy lokalnego rynku i uwzględnieniu wzrostu popytu na ewentualnie zwalniane lokale mieszkalne przyjęto, że:

- ceny lokali będą wzrastały w latach 2001-2003 średnio 15 % rocznie.

wartość nieruchomości w stanie istniejącym		1.752.500,00 zł

/listopad 2000 r./

Współczynnik wzrostu cen w latach 2001-2003		1,52

koniec 2001 r.	1,00 x 1,15 = 1,150

koniec 2002 r.	1,15 x 1,15 = 1,320

koniec 2003 r.	1,32 x 1,15 = 1,520

przewidywalna wartość lokali mieszkalnych na koniec 2003 r.

1.752.500,00 zł x 1,52 =  2.663.800,00 zł

Określenie wartości rynkowej lokali handlowych położonych na parterze i w piwnicy metodą inwestycyjną, techniką kapitalizacji prostej

powierzchnia użytkowa lokali handlowych (po modernizacji piwnic) wynosi 121,01 m2

Średni czynsz rynkowy za najem komfortowych lokali handlowych wynosi

49,25 zł/m2  + opłaty

Dochód roczny netto : 121,01 m2 x 49,25 zł/m2 x 12 m-cy = 71.516,91 zł

Ustalenie stopy kapitalizacji netto

Stopa kapitalizacji R jest rynkową relacją między rocznym dochodem operacyjnym netto D z nieruchomości a ceną jej sprzedaży C.

Ustalenie stopy kapitalizacji

tabela nr 20

R śr = (R1 + R2 + R3)/3 = 15,85 %

Dla potrzeb wyceny przyjęto stopę kapitalizacji na poziomie 16 %

Określenie wartości lokali handlowych na koniec 2000 r.

71.516,91 zł : 0,16 = 446.980,69 zł

Określenie wartości lokali handlowych na koniec założonego w wariancie II trzyletniego okresu zmiany struktury najemców tj. na koniec 2003 r.

Przyjęto średnio 10% roczny wzrost czynszów w latach 2001-2003

wartość lokalu na koniec 2000 r.  	446.980,69 zł

współczynnik wzrostu dochodów netto w latach 2001-2003

koniec 2001 r.	1,000 x 1,10 = 1,1000

koniec 2002 r.	1,100 x 1,10 = 1,2100

koniec 2003 r.	1,210 x 1,10 = 1,3300

przewidywana wartość lokali handlowych na koniec 2003 r.

446.980,69 zł x 1,33 = 594.484,32 zł

Łączna wartość nieruchomości na koniec 2003 r. wynosi:

2.663.800,00 zł + 594.484,32 zł = 3.258.284,32 zł

Wpływ ze sprzedaży po okresie prognozy

tabela nr 21

Przepływy pieniężne Cash Flow dla wariantu II

tabela nr 22

VII.  ANALIZA PORÓWNAWCZA POSZCZEGÓLNYCH

WARIANTÓW

7.1. Porównanie wariantów

tabela nr 23

POR obliczono przy założeniu, że w kolejnych latach wpływ gotówkowy będzie

równy dochodowi w ostatnim roku prognozy.

W wyniku przeprowadzonej analizy rekomenduje się właścicielowi wybór wariantu II.

* Dodatnie NPVR =  373.449,12 pozwala stwierdzić, że realizacja tego

przedsięwzięcia będzie opłacalna.

* Obliczona wartość NPVR = 20,21% oznacza, że suma zaktualizowanych

wpływów netto przekracza o 20,21 % wartość zainwestowanego kapitału.

* Wewnętrzna stopa zwrotu IRR została ustalona na poziomie 21,46 %, tj

wyższym o 7,46 % od wymaganej przez inwestora najniższej stopy zwrotu

inwestycji.

* Okres zwrotu inwestycji POR został ustalony na poziomie 15,26 lat, co

oznacza ,że nakłady inwestycyjne zostaną zbilansowane do zera przez

przychody  z nieruchomości w okresie około 15 lat.

Badane przedsięwzięcie w wariancie II wykazuje dużą efektywność ekonomiczną.

Wszystkie wskaźniki przekraczają wartości progowe.

VIII. PLAN REALIZACJI WARIANTU II

8.1. Plan przeprowadzenia modernizacji.

Zakłada się, że wszystkie zaplanowane w pkt. 2. 8. prace zostaną wykonane na przestrzeni I kwartału 2001 r.

8. 2. Plan marketingowy.

- ustalenie stawki czynszu oraz typu najemcy

- opracowanie reklamy prasowej i informacji o możliwości wynajęcia lokali

- umieszczenie reklamy w biurach nieruchomości

- opracowanie zasad adaptowania powierzchni użytkowych na rzecz klientów

- wynegocjowanie z potencjalnymi klientami warunków najmu

- sporządzenie planu utrzymania budynku w stanie użytkowym

- opracowanie budżetu nieruchomości

- ubezpieczenie budynku

- kontrolowanie kosztów i opłat podatkowych

- współpraca z najemcami

ZAGROŻENIA			 		DZIAŁANIA

spadek popytu					obniżenie ceny

redukcja kosztów

akcje reklamowe

umowy z kontrahentami

brak wpływu na					zmiana harmonogramu prac

modernizację (trudna sytuacja			określenie warunków

finansowa dzierżawców 				dzierżawy

i właściciela)

podwyżki cen materiałów i usług		nowy kosztorys prac

negocjowanie płatności

z dostawcami i wykonawcami

zmiana harmonogramu prac

modernizacyjnych

IX. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Analizowana nieruchomość położona jest na obrzeżach miasta Chorzów.

Celem właściciela jest komercjalizacja powierzchni najmu w kontekście osiągnięcia wyższych przychodów.

Przeprowadzona analiza rynku nieruchomości oraz analiza finansowa wykazała, że cel ten jest możliwy.

Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku oraz analizy finansowej rozpatrzono dwa warianty postępowania dla nieruchomości. Pozostawienie jej bez zmian oraz wykonanie modernizacji podnoszącej standard nieruchomości i komercjalizację powierzchni najmu.

W celu podniesienia standardu nieruchomości oraz uzyskania dodatkowych powierzchni komercyjnych niezbędne jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych, których koszt oszacowano na kwotę 60.000,00 zł.

Rekomenduje się właścicielowi podjęcie działań opisanych w wariancie II, a mianowicie adaptację zwolnionego w drodze eksmisji mieszkania na parterze na lokal użytkowy i adaptację na ten sam cel nieużywanych powierzchni piwnic.

Przeprowadzona analiza wariantów rozwiązań wskazuje wyraźnie, że przeprowadzenie prac modernizacyjnych jest znacznie korzystniejsze niż pozostawienie nieruchomości w stanie istniejącym i użytkowanie jej w dotychczasowy sposób.

Całość prac remontowych powinna być wykonana w I kwartale 2001 r.

Klauzule

* Jeżeli zalecenia planu działania zostaną zaakceptowane przez właściciela to

będą pełniły rolę planu zarządzania nieruchomości.

* Projekt planu zarządzania został sporządzony przy uwzględnieniu stanu rynku,

warunków gospodarczych, prawnych i politycznych na datę opracowania

planu

* Kalkulacje prognostyczne powinny być weryfikowane przez zarządcę w miarę

zmian realiów rynkowych.

Chorzów, 10.11.2000 r.

PLAN ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM MIESZKALNYM

W CHORZOWIE UL. GRANICZNEJ 74-80

Spis treści:

I. WSTĘP

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI

2.1. Podstawy prawne zarządzania nieruchomościami

2.2. Stan prawny nieruchomości

2.3. Lokalizacja ogólna

2.4. Lokalizacja szczegółowa

2.5. Opis techniczny budynku

2.6. Charakterystyka techniczna i funkcjonalna  budynku

2.7. Dokumentacja techniczna

2.8. Określenie potrzeb remontowych oraz ich kosztów

2.9. Zarządzanie nieruchomością

2.10. Podsumowanie i wnioski

III. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

3.1. Zasięg i trendy na rynku nieruchomości

3.2. Klienci, ich potrzeby i preferencje

3.3. Analiza sąsiedztwa i nieruchomości konkurencyjnych

3.4. Analiza porównywalnych nieruchomości

3.5. Podsumowanie i wnioski

IV. BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA

4.1. Analiza wpływów i wydatków

4.2. Oszacowanie wartości nieruchomości w stanie istniejącym

V. ANALIZA STRATEGICZNA

5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości

5.2. Określenie wariantów postępowania

VI. ANALIZA PRZYJĘTYCH WARIANTÓW ROZWIĄZAŃ

6.1. Ustalenie stopy dyskonta

6.2. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów

VII. ANALIZA PORÓWNAWCZA POSZCZEGÓLNYCH

WARIANTÓW

7.1. Porównanie poszczególnych wariantów

VIII. PLAN REALIZACJI WARIANTU II

8.1. Plan przeprowadzenia modernizacji

8.2. Plan marketingowy

IX. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Klauzule

PLAN ZARZĄDZANIA

BUDYNKIEM MIESZKALNYM

W CHORZOWIE UL. GRANICZNEJ 74-80

nr. działki 1092/15

własność:

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Komunalnik"

ul. Karpacka 38

Chorzów

tel. 2461-625

2466-212

Opracowanie:

Anna Wilczyńska

ul. B. Chrobrego 32/137

40-887 Katowice

tel. 0-606-20-74-21

1. Lokal mieszkalny, zwolniony w drodze eksmisji przeznaczony do adaptacji

na lokal użytkowy

2. Konstrukcje betonowe nad wejściami, do usunięcia

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Świadoma odpowiedzialności karnej, oświadczam, że nie byłam karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze,

za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych,

za przestępstwa skarbowe oraz inne przestępstwa mające znaczenie ze względu na wykonywany zawód.

Chorzów, 10.11.2000 r.

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH

Ja niżej podpisana oświadczam, z pełną odpowiedzialnością, że posiadam

pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych

Chorzów, 10.11.2000 r.

Chorzów, 09.11.2000

OPINIA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Komunalnik" w Chorzowie oświadcza, że Pani Anna Wilczyńska zam. w Katowicach ul. B. Chrobrego 32/137 jest zatrudniona w tutejszej Spółdzielni, na podstawie umowy o pracę od dnia 01.09.1993 r. początkowo na stanowisku Referenta d/s gospodarki nieruchomościami, później na stanowisku Specjalisty d/s windykacji należności czynszowych i rozliczeń kredytowych, a w chwili obecnej na stanowisku Kierownika Działu Windykacji i Rozliczeń Opłat Czynszowych.

W całym okresie zatrudnienia pracownik bezpośrednio sprawuje nadzór nad administrowanymi nieruchomościami i bierze bezpośrednio udział w procesie zarządzania.

Z powierzonych obowiązków pracownik wywiązuje się należycie, terminowo

i dokładnie wykonując powierzone zadania.

Chorzów, 10.11.2000 r.

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że wykonywałam czynności zarządzania nieruchomościami w okresie od 01.09.1993 r. do chwili obecnej na następujących stanowiskach pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej "Komunalnik":

1. Referent d/s gospodarki nieruchomościami - 01.09.1993 r.- 30.09.1997 r.

2. Specjalista d/s windykacji należności - 01.10.1997 r. - 15.09.2000 r.

czynszowych i rozliczeń kredytowych

3. Kierownik Działu Windykacji - 16.09.2000 r. - nadal

i Rozliczeń Opłat Czynszowych.